ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES/ PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR / CONTENIDO DE LA NORMA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO / PARTES DEL CONTRATO / SENTENCIA APELADA / REVOCATORIA DE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
[C]omo las pretensiones que aduce la demandante (incumplimiento del contrato y pago de saldos pendientes debidamente indexados) encajan en los supuestos del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, es consecuencia obligada que el término de caducidad era, y es, el de dos años y nunca el de veinte años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, pues, se insiste, éste término sólo se aplicaba  en los casos contemplados en los artículos 50, 51, 52 y 53 del mismo cuerpo normativo siempre que la pretensión no encajara en los supuestos del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo o que no estuviera vinculada a la relación jurídica de derecho público existente entre las partes por el contrato estatal. Corolario de lo anterior es que la sentencia apelada debe revocarse para declarar la caducidad de la acción.

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 87 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 51 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 52 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 53 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 55

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO / VENCIMIENTO DEL TÉRMINO JUDICIAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
El contrato que celebraron las partes […] debía terminarse el 14 de septiembre de 1995 empero las partes decidieron terminarlo y liquidarlo el 12 de septiembre de 1995 y por consiguiente a partir de esta fecha […] empezaron a correr los dos años del término de caducidad de la acción contractual y esta se consolidó el 12 de septiembre de 1997. [H]abiéndose terminado y liquidado el contrato por mutuo acuerdo el 12 de septiembre de 1995, los dos años de la caducidad vencieron el 12 de septiembre de 1997 y en este momento operó la caducidad. Como la demanda se presentó el 9 de marzo de 1999 es evidente que la caducidad ya se había consolidado en ese momento.

VIGENCIA DE LA LEY / LEY DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTADES DE LA ENTIDAD ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / VENCIMIENTO DEL TÉRMINO JUDICIAL / NORMATIVIDAD DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DEMANDA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
[D]esde antes de la vigencia del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ya tenía establecido que los contratos que requirieran de liquidación debían ser liquidados dentro de los cuatro (4) meses que seguían a su terminación y que si ésta no se hacía en esa oportunidad, la entidad estatal debía liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término anterior. Este criterio jurisprudencial fue el que finalmente se convirtió en disposición legal al consagrar, de un lado, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 que los contratos debían liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación y al prever, de otro lado, el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 que si la administración no lo liquidaba dentro de los dos (2) meses que siguen al plazo establecido legal o convencionalmente para ello, el interesado podía acudir para ese efecto ante la jurisdicción dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar.

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 60 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 44

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el término máximo para la liquidación del contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 2000, rad. 12723, C. P. María Elena Giraldo Gómez.
CONTENIDO DE LA NORMA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
[E]l artículo 136 del Código Contencioso Administrativo en la redacción que tenía antes del 8 de julio de 1998, señalaba en su inciso 7º que la caducidad de las acciones “relativas a contratos caducarán en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”. De lo anterior se dedujo por ese entonces que el término de dos (2) años para la caducidad de las acciones derivadas de los contratos que requirieran de liquidación empezaba a correr a partir del momento en que la liquidación se realizara o, si ella no se hubiere hecho, a partir de la conclusión del término que tenía la Administración para hacerlo unilateralmente.

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 136 INCISO 7
NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del consejero Enrique Gil Botero.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil trece (2013)

Radicación número: 68001-23-15-000-1999-00393-01(31428)

Actor: CONSTRUCTORA REGIONAL DE VIAS S.A. - CORVIAS-

Demandado: MUNICIPIO DE OCAMONTE

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 29 de octubre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Lo pretendido

En demanda presentada el 9 de marzo de 1999
 contra el MUNICIPIO DE OCAMONTE, la CONSTRUCTORA REGIONAL DE VIAS S.A. –CORVIAS- pide que se declare el incumplimiento del contrato de obra celebrado entre ellas pues ésta no le canceló en tiempo las cuentas de cobro ni las actas de reajuste.

Solicita, como consecuencia de la anterior declaración, que se condene al accionado al reconocimiento y pago del saldo pendiente cuyo monto será determinado en el transcurso del proceso así como del lucro cesante, todo esto debidamente actualizado y con los respectivos intereses.
En subsidio solicita que se declare que el accionado se enriqueció sin justa causa a expensas de la sociedad contratista y que, en consecuencia, se le reconozca el pago del saldo insoluto y del lucro cesante debidamente actualizados y con los correspondientes intereses. 

Estimó la cuantía en $100.000.000.

2. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones

El 24 de noviembre de 1994 la Unión Temporal Fiduciaria Ganadera S.A. y el Municipio de Ocamonte celebraron el contrato interadministrativo No. 1706-68-170-0-94 para el mejoramiento de la vía Palenque – Ocamonte.
El 9 de diciembre de 1994 el Municipio de Ocamonte expidió el Decreto 043 por medio del cual declaró la urgencia manifiesta en la vía Puente – Palenque – Ocamonte con el objeto de celebrar los contratos necesarios para su mejoramiento.

El 12 de diciembre de 1994, la demandante y el demandado celebraron un contrato cuyo objeto era la pavimentación de dos kilómetros de la vía Palenque – Ocamonte.

Como valor del contrato se fijó la suma de $42.000.000.

El plazo inicial para la ejecución de las obras fue de 120 días calendario contados a partir del 14 de marzo de 1995, fecha ésta en la que se suscribió el Acta de Iniciación de la Obra, el cual fue ampliado en 60 días calendario mediante un contrato adicional.
Mediante oficios del 8 de marzo de 1995 y del 12 de mayo de 1995, el Municipio de Ocamonte se comprometió con el INVIAS a suministrar unos materiales y a asumir unos costos con el fin de contribuir con el mejoramiento de la vía Palenque – Ocamonte los cuales tuvieron que ser asumidos por CORVIAS en su calidad de contratista del Municipio pese a que no estaban comprendidos dentro del valor del contrato. 

El 30 de junio de 1995 la contratista presentó el Acta de Entrega Parcial No. 3 por un valor de $10.005.744 así como una cuenta de cobro por el valor de $6.336.076 y el 13 de agosto de 1995 presentó ante el Consejo Municipal las justificaciones para que ésta aprobara el pago de dichas sumas.

El 5 de noviembre de 1997 la contratista presentó una nueva reclamación ésta vez por el valor de $70.813.544 a título de diversas obras civiles, mano de obra e insumos, todos éstos relacionados con la mejoría de la vía Palenque – Ocamonte.

El 12 de septiembre de 1995 la contratista se vio forzada a suscribir el acta de liquidación del contrato pese a que en ella no se le reconoció la totalidad de los gastos realizados para cumplir con el objeto contractual.

3. El trámite procesal

Presentada la demanda, el Tribunal resolvió rechazarla de plano por considerar que había operado la caducidad de la acción, sin embargo, en virtud del recurso de apelación que propuso la parte demandante, el Consejo de Estado la admitió por auto del 9 de marzo de 2000 argumentando que el término de caducidad era de 20 años.

Noticiado el demandado del auto admisorio, el asunto se fijó en lista y el accionado le dio respuesta oponiéndose a las pretensiones formuladas.

Después de decretar y practicar pruebas, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión, oportunidad ésta que fue aprovechada por todos ellos.

II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

En sentencia del 29 de octubre de 2004, la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar denegó las súplicas de la demanda.
Para tomar esta decisión el Tribunal expuso las siguientes razones:

El sentenciador de primera instancia señala que el acuerdo por medio del cual CORVIAS y el Municipio de Ocamonte efectuaron la liquidación del contrato se rige por el principio de buena fe el cual enseña que si ninguna de las partes manifestó inconformidad alguna al momento de la suscripción, mal puede hacerlo por la vía jurisdiccional demandando la ilegalidad del acuerdo liquidatorio.

El Tribunal precisa que el acuerdo liquidatorio así suscrito sólo es susceptible de ser revisado en el supuesto de estar viciado por error, fuerza o dolo, situación ésta que en efecto fue alegada por CORVIAS al sostener que “se vio forzada a suscribir el 12 de diciembre de 1995 el acta de liquidación del contrato”.

Sin embargo como quiera que la simple afirmación de haberse visto obligado o forzado a suscribir el acta de liquidación del contrato no es suficiente para acreditar el vicio y además, en gracia de discusión, como la contratista pudo haber dejado constancia de las salvedades al momento de firmar el acuerdo, es procedente denegar las súplicas de la demanda.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

Contra lo así resuelto la parte demandante interpuso el recurso de apelación por estimar que el Tribunal omitió estudiar la pretensión subsidiaria formulada en la demanda relacionada con la declaratoria de que el Municipio de Ocamonte incurrió en un enriquecimiento sin justa causa a expensas del patrimonio de CORVIAS.

La recurrente sostiene que en el presente caso está probado el enriquecimiento torticero de la Administración pues la contratista realizó una erogación patrimonial para ejecutar unas obras que resultaron ser de utilidad del Municipio de Ocamonte, sin que a cambio recibiera la respectiva contraprestación porque el contrato que amparaba el pago no llegó a nacer a la vida jurídica.

Al respecto trae a cuento una sentencia de mayo 22 de 2003, expediente 23.532, en la cual se señala que la Administración debe pagar los servicios prestados por el particular cuando pese a que el contrato no llegó a celebrarse, aquella recibió una utilidad o enriquecimiento a expensar del detrimento patrimonial de éste.

IV. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El agente del Ministerio Público guardó silencio.

No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado se procede a desatar la alzada previas las siguientes 

V. CONSIDERACIONES

1. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, con la modificación que le introdujo el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, procede la Sala a desatar este recurso de apelación habida cuenta de que la resolución íntegra de este asunto entraña la reiteración de la jurisprudencia sobre la caducidad de la acción.
2. Sobre el término de 20 años para interponer las acciones previstas en los artículos 50 a 53 de la Ley 80 de 1993, esta Subsección ha expresado:

“Los argumentos que trae la recurrente en torno al artículo 55 de la Ley 80 de 1993 para tratar de demostrar que la caducidad en este caso cuenta con un término de 20 años resultan del todo improcedentes en razón a que éste término sólo se aplica en los casos contemplados en los artículos 50, 51, 52 y 53 del mismo cuerpo normativo siempre que la pretensión no encaje en los supuestos del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo o que no esté vinculada a la relación jurídica de derecho público que existe entre las partes por el contrato estatal.
 

La Sala precisa que el término de caducidad de 20 años de la acción contractual de responsabilidad derivada de las acciones y omisiones a las que se refieren los artículos 50, 51, 52 de la ley 80 de 1993 estuvo vigente desde que ésta ley entró a regir (1º de enero de 1994 con excepción de algunas normas que cuya vigencia empezó antes) y hasta el 8 de julio de 1998 cuando se promulgó la ley 446, pues ésta última modificó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo unificando en 2 años el término de caducidad de todas las acciones relativas a contratos.

Ahora, desde la vigencia del Decreto 1 de 1984, el término de caducidad de la acción contractual del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo siempre ha sido de 2 años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

Como quiera que la pretensión de los demandantes, esto es, que se declare que la entidad demandada incumplió el contrato No. 015 de 1997 y en consecuencia se le condene a indemnizar los perjuicios causados, encaja dentro de los supuestos de la acción de controversias contractuales del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo y se vincula con la relación jurídica derivada del contrato estatal, la Sala concluye que el término de caducidad no es el de 20 años argüido por el actor sino el de 2 años.”

3. De acuerdo con lo expresado en el contrato que celebraron las partes el 12 de diciembre de 1994 y en el adicional del 13 de julio de 1995,
 está plenamente demostrado que esos negocios jurídicos se terminarían el 14 de septiembre de 1995 pero los contratantes lo terminaron y liquidaron de común acuerdo el 12 de septiembre de 1995.

Inicialmente el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 preceptuaba que “los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga…”

Por su parte el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo en la redacción que tenía antes del 8 de julio de 1998,
 señalaba en su inciso 7º que la caducidad de las acciones “relativas a contratos caducarán en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”.

De lo anterior se dedujo por ese entonces que el término de dos (2) años para la caducidad de las acciones derivadas de los contratos que requirieran de liquidación empezaba a correr a partir del momento en que la liquidación se realizara o, si ella no se hubiere hecho, a partir de la conclusión del término que tenía la Administración para hacerlo unilateralmente.

Así lo dijo esta Corporación en auto de 8 de junio de 1995
 en el que expresó:

“En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma. En éstos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos, respecto a los cuales se impone el trámite adicional de liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administración”.

Posteriormente esta misma Corporación en providencia del 22 de junio de 2000
 rememoró las posiciones que ella había asumido en punto del plazo que tenía la Administración para liquidar unilateralmente un contrato:

“En sentencia dictada en el proceso 5.334, proferida el día 11 de diciembre de 1989, la Sala expresó, haciendo referencia a otros fallos, que cuando termina un contrato, normal o anormalmente, y no existe acuerdo entre las partes, la Administración debe liquidarlo unilateralmente; que si bien la ley no fija plazos para efectuarla de mutuo acuerdo, encuentra que el “término plausible” debe ser el de cuatro meses contados a partir de aquella terminación. 

En cuanto a la liquidación unilateral dicha sentencia expresó que si no se logra acuerdo entre los contratantes, después de vencidos los cuatro meses, la Administración debía liquidar unilateralmente el contrato dentro de los dos meses siguientes; se afirmó que: 

“Para efecto de determinar la fecha de liquidación del contrato, la Sala ha venido aceptando como término plausible el de cuatro meses: dos, a partir del vencimiento del contrato para que el contratista aporte la documentación adecuada y dos para que el trabajo se haga de común acuerdo (Sent. Enero 29/88, Exp. 3615. Actor Darío Vargas). A falta de acuerdo, estima la Sala que la entidad contratante debe proceder a la liquidación unilateral dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del término para hacer la liquidación de común acuerdo. Aunque este nuevo plazo no está previsto por la ley de manera específica, coincide con el consagrado legalmente para que se produzca el fenómeno del silencio administrativo negativo (Decreto ley 2.304 de 1989, arts. 1º y 7º) y, por esta razón, lo adopta la Sala para eventos como el que aquí se presenta” (Sentencia de noviembre 9, 1989, Expedientes Nos. 3265 y 3461. Actor: Consorcio CIMELEC LTDA-ICOL LTDA). Destacado con negrilla por fuera del texto original.”
Así que en conclusión, de acuerdo con lo citado y transcrito, se tiene que desde antes de la vigencia del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ya tenía establecido que los contratos que requirieran de liquidación debían ser liquidados dentro de los cuatro (4) meses que seguían a su terminación y que si ésta no se hacía en esa oportunidad, la entidad estatal debía liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término anterior.

Este criterio jurisprudencial fue el que finalmente se convirtió en disposición legal al consagrar, de un lado, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 que los contratos debían liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación y al prever, de otro lado, el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 que si la administración no lo liquidaba dentro de los dos (2) meses que siguen al plazo establecido legal o convencionalmente para ello, el interesado podía acudir para ese efecto ante la jurisdicción dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar.

Pues bien, todo lo anterior se resume en que por la época en que se terminó el contrato que ha dado lugar a este proceso, esto es el 12 de septiembre de 1995, las partes tenían un plazo de cuatro (4) meses para liquidarlo, término que ya era legal en virtud de lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, y si no lo lograban liquidar, la Administración debía hacerlo dentro de los dos (2) meses siguientes, plazo éste que había sido elaborado jurisprudencialmente.

Una vez concluidos estos dos términos, es decir los cuatro (4) meses iniciales y los dos (2) meses que le siguen, empezaban a correr los dos (2) años que la ley preveía en aquel entonces y prevé ahora como término de caducidad. 

4. El contrato que celebraron las partes, como ya se ha dicho, debía terminarse el 14 de septiembre de 1995 empero las partes decidieron terminarlo y liquidarlo el 12 de septiembre de 1995 y por consiguiente a partir de esta fecha, es decir el 12 de septiembre de 1995, empezaron a correr los dos años del término de caducidad de la acción contractual y esta se consolidó el 12 de septiembre de 1997.

Con otras palabras, habiéndose terminado y liquidado el contrato por mutuo acuerdo el 12 de septiembre de 1995, los dos años de la caducidad vencieron el 12 de septiembre de 1997 y en este momento operó la caducidad.

Como la demanda se presentó el 9 de marzo de 1999
 es evidente que la caducidad ya se había consolidado en ese momento.

Ahora, como las pretensiones que aduce la demandante (incumplimiento del contrato y pago de saldos pendientes debidamente indexados) encajan en los supuestos del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, es consecuencia obligada que el término de caducidad era, y es, el de dos años y nunca el de veinte años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, pues, se insiste, éste término sólo se aplicaba
 en los casos contemplados en los artículos 50, 51, 52 y 53 del mismo cuerpo normativo siempre que la pretensión no encajara en los supuestos del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo o que no estuviera vinculada a la relación jurídica de derecho público existente entre las partes por el contrato estatal.
Corolario de lo anterior es que la sentencia apelada debe revocarse para declarar la caducidad de la acción.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar DECLARAR LA CADUCIDAD de la acción.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OLGA VALLE DE DE LA HOZ



ENRIQUE GIL BOTERO 

Magistrada





Magistrado










Aclaró voto
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Presidente
� Folios 161 a 186 del c. No. 1.


� Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Tratado de derecho administrativo, Tomo III, Edit. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1º edición, 2004. Pág. 291. Esta cita corresponde al texto citado.


� Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de febrero de 2013, expediente 25.683. 


� Folios 19, 20 y 127 del c. No. 1.


� Folios 82 a 84 del c. No. 1.


� Lo subrayado fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.


� Este artículo fue subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.


� Expediente 10684


� Expediente 12723


� Folio 186 vlto. del c. No. 1.


� Este término de 20 años estuvo vigente desde que la Ley 80 de 1993 entró a regir y hasta el 8 de julio de 1998 cuando comenzó la vigencia la Ley 446 de 1998 que modificó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo al unificar en dos años todas las acciones relativas a contratos.





